ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Санкт-Петербург	«__» _________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______», в лице генерального директора _____________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АРТстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шевцова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами и средствами комплекс работ (далее – «Работы»), а именно проведение капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,_______________________________________________________) – далее «Объект».

  - Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику Работы, указанные в п.1.1 Договора, в полном соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением действующих в РФ СНиП, ГОСТов, технических регламентов, Технического задания (Приложение № 1 к Договору), РД (№ РД-11-____________) и указаниями Заказчика.

  - Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ в установленном порядке и оплатить его.

  - Способы выполнения Работ подлежат согласованию с Заказчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.

  - Общая стоимость Работ определяется на основании Сметы (Приложение №2 к Договору) и не может превышать размер, предусмотренный Сметой, все дополнительные работы согласовываются с Заказчиком и оформляются Дополнительным соглашением.

    - Вышеуказанная общая стоимость Работ включает в себя все затраты и работы, необходимые для достижения результата Работ, в т.ч.:

- материалы и оборудование (включая их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, утилизацию тары и упаковки, складирование и охрану);

- вознаграждение Подрядчика;

- налоги, необходимые к уплате государственные пошлины;

- затраты на страхование;

- расходы по организации сдачи-приемки результатов Работ (в т.ч. промежуточных) Заказчику, контролирующим (надзирающим) органам и т.п.;

- расходы на проведение необходимых согласований;

- расходы по вывозу строительного мусора, материалов и оборудования.

  - Порядок приемки и оплаты Работ:

    - Заказчик в течении трёх рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, на основании оригинала счета на оплату, перечисляет Подрядчику предоплату в размере _______________________________-20 % от общей стоимости Работ, предусмотренной п.2.1. настоящего Договора, в, в том числе НДС-20%.

    - Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных в отчетном периоде Работ в размере, предусмотренном соответствующим подписанным обеими Сторонами Актом сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента наступления совокупности следующих условий:

- подписание Сторонами без замечаний Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за весь фактически выполненный предъявляемый к приемке объем Работ;

- получение по соответствующему Акту, согласованного с Заказчиком передачи исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение предъявленного к приемке объема Работ (в т.ч. предусмотренной РД-11-02-_______), копий сертификатов на оборудование и материалы, которые были использованы во время выполнения Работ, протоколов испытаний, инструкций по эксплуатации оборудования и др. документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ;

- передача Заказчику оригиналов всех счетов на оплату, счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ;

- отсутствие неурегулированных претензий к Подрядчику у Заказчика и/или третьих лиц, вследствие некачественно выполненных Работ, а также со стороны третьих лиц к Подрядчику.

    - Окончательный расчет (с учетом всех возможных удержаний, предусмотренных настоящим Договором) осуществляется Заказчиком не позднее, чем через 10 (Десять) банковских дней с момента наступления совокупности следующих условий:

    - подписание Сторонами без замечаний Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за весь фактически выполненный объем Работ в период действия настоящего Договора;

    - получение по соответствующему Акту (Актам) передачи исполнительной документации (в т.ч. предусмотренной РД-11-02-____), копий сертификатов на оборудование и материалы, которые были использованы во время выполнения Работ, протоколов испытаний, инструкций по эксплуатации оборудования;

    - вывоз строительного мусора за пределы объекта Заказчика (в случае утилизации оборудования – предоставление документов, подтверждающих проведение утилизации);

    - вывоз оборудования, инструментов и материалов Подрядчика за пределы объекта Заказчика;

    - передача Заказчику оригиналов всех счетов на оплату, счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ;

    - отсутствие неурегулированных претензий к Подрядчику у Заказчика и/или третьих лиц, вследствие некачественно выполненных Работ, а также со стороны третьих лиц к Подрядчику.

  - Заказчик вправе приостановить оплату на время устранения замечаний/недостатков/недоделок и выполнения условий для оплаты, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.

  - Факт выполнения Подрядчиком Работ и их стоимость подтверждаются согласованным с Заказчиком Актом приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Актом передачи исполнительной документации. Акты приемки выполненных работ оформляются на основании расценок, предусмотренных Сметой (Приложение №2 к Договору).

    - В течение 3-х (Трех) дней после фактического выполнения Работ, Подрядчик предъявляет Заказчику с сопроводительным письмом 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригинал счета на оплату, счет-фактуру.

    - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения комплекта документов, предусмотренного пунктами 2.2.2.-2.2.3. Договора, подписывает предоставленные Подрядчиком согласно п.2.4.1. Договора Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием срока устранения выявленных недостатков.

    - В случае несогласия Заказчика с объемами фактически выполненных Работ, указанных Подрядчиком в соответствующем Акте (форма № КС-2), оплата производится только за тот объем Работ, выполнение которого подтверждено Заказчиком, на основании объемов работ, указанных Заказчиком, и расценок, предусмотренных Сметой (Приложение №2 к Договору). Для произведения оплаты Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней обязан предоставить для рассмотрения и подписания Заказчиком измененную на основании письменных замечаний Заказчика редакцию соответствующих Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе произвести оплату на основании Акта и Справки по формам №№ КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком в одностороннем порядке.

    - Подрядчик для подтверждения объема фактически выполненных Работ вправе провести за свой счет независимую строительно-техническую экспертизу, направив соответствующее письменное уведомление Заказчику (с указанием кандидатур экспертных учреждений). Заказчик, получивший упомянутое уведомление, вправе предложить для проведения экспертизы свою кандидатуру экспертной организации, после чего проведение экспертизы должно быть поручено данной организации.

    - В случае, если по результатам проведенной экспертизы будет подтвержден иной объем фактически выполненных Работ, Стороны обязаны провести соответствующие взаиморасчеты в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала соответствующего экспертного заключения и новой редакции Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (по два экземпляра), оригинала счета на оплату и счета-фактуры, которые Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 3 (Трех) дней с даты окончания экспертизы.

    - Перечисленный Подрядчику аванс учитывается при проведении взаиморасчетов Сторон при оформлении Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, в объеме, пропорциональном отношению стоимости выполненных Подрядчиком Работ к общей стоимости Работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Сроки выполнения Работ устанавливаются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).

  - Общий срок начала Работ – следующий рабочий день с даты подписания настоящего Договора, если иной срок не предусмотрен Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

  - Общий срок окончания Работ – последний из календарных дней, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

  - Сроки производства Работ, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение №3 Договору), определяются в календарных днях.

  - Сроки выполнения Работ включают время, необходимое для всех видов согласований, в том числе c Заказчиком, включая рассмотрение документов о сдаче-приемке Работ и устранение возможных замечаний.

  - Просрочка сроков выполнения Этапов Работ не является основанием для увеличения сроков выполнения Работ по Договору

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению материалами, оборудованием, инструментом, техникой, необходимыми для выполнения Работ.

  - Подрядчик обязуется обеспечить погрузку, транспортировку, приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на строительную площадку материалов, оборудования, инструмента, техники.

  - Все поставляемые для Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Без предоставления Заказчику указанных документов результат Работ по Договору не принимается.

- ОХРАНА ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

  - Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, безопасное производство Работ и соблюдение требований пожарной безопасности. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора, но, в любом случае, до начала выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику копию заверенного печатью и подписью Подрядчика приказа о назначении ответственных лиц Подрядчика за соблюдения указанных мероприятий. Данные ответственные лица обязаны до начала Работ пройти инструктаж Заказчика о мерах по охране труда, пожарной безопасности и безопасного производства Работ, что должно быть подтверждено соответствующими записями в журналах Заказчика.

  - Для выполнения Работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных правилам охраны труда работников, обеспеченных опрятного вида фирменной спецодеждой и спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. За нарушение положений настоящего пункта Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику, удержать из любых сумм, причитающихся Подрядчику (путем уменьшения одностороннего внесудебного уменьшения общей стоимости Работ, предусмотренной п.2.1. Договора), штраф в размере 10 000,00 (Десятьт тысяч) рублей за каждый задокументированный случай такого нарушения. Надлежащим документированием при этом считается либо двусторонний акт, составленный Сторонами, либо односторонний акт Заказчика, подписанный в т.ч. представителем эксплуатирующей компании Заказчика.

  - В случае нарушения Подрядчиком требований п.п. 5.1.,5.2. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке приостановить Работы до устранения допущенных нарушений путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Подрядчика. При этом сроки выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3), не приостанавливаются, и Подрядчик не освобождается за нарушение сроков выполнения Работ вследствие такой приостановки.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

  - Заказчик обязан обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к местам выполнения Работ, на основании письменной заявки Подрядчика, поданной не позднее 3 (Трех) рабочих дней до начала выполнения соответствующих Работ (в заявке должны содержаться Ф.И.О., должности работников Подрядчика, а также прилагаться копии их паспортов).

  - Уполномоченными представителями для контроля и надзора за ходом и качеством выполнения Работ со стороны Заказчика являются:

____________________ (адрес электронной почты: _______, моб. тел.: __________);

  - Заказчик обязан производить приемку скрытых Работ. Подрядчик обязан в письменном виде уведомить Заказчика о необходимости освидетельствования и приемки скрытых Работ не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до планируемой даты приемки.

  - Заказчик вправе давать распоряжения Подрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части Работ, обязательные для исполнения Подрядчиком. Отсутствие подписанного дополнительного соглашения на дополнительные работы не препятствует началу их выполнения;

  - Заказчик при осуществлении авторского надзора представителем Заказчика в его взаимоотношениях с 3-им юридическим лицом осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической (проектной, сметной) документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

  - Обеспечить Подрядчика точкой подключения водоснабжения, с объёмом подачи воды не менее 3 м3 в сутки внутри строительной площадки, электроэнергией мощностью не менее 30 (тридцати) кВт.

  - Выдать подрядчику надлежащим образом оформленную и подписанную Рабочую документацию, со штампом в производство работ.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

  - Перед началом Работ передать Заказчику, подписанный со своей Стороны Акт передачи строительной площадки, по окончании всего комплекса Работ передать Заказчику, подписанный со своей Стороны Акт возврата строительной площадки.

  - Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать выполненные Работы Заказчику.

  - Производить Работы качественно в полном соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), требованиями действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, техническими регламентами, указаниями уполномоченных со стороны Заказчика на осуществление контроля и надзора лиц (п.6.2. Договора).

  - Устранить недоделки и дефекты в Работах в сроки, предусмотренные ведомостями недоделок и/или актами приемки и/или претензией Заказчика и/или указаниями уполномоченных со стороны Заказчика на осуществление контроля и надзора лиц (п.6.2. Договора).

  - Осуществлять приемку, погрузку-разгрузку, складирование и транспортировку (до места проведения Работ), утилизацию тары и упаковки, охрану поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования, инструмента, техники и другого имущества. Время доставки указанного в настоящем пункте имущества должно быть предварительно согласовано Подрядчиком путем направления Заказчику соответствующей письменной заявки. Без наличия согласования завоз имущества не осуществляется. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за несоблюдение сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

  - Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, трудового законодательства, режима рабочего времени на объекте (устанавливается Заказчиком) во время проведения Работ в соответствии с требованиями СНиП, действующим законодательством, положениями настоящего Договора. За каждый случай выявленного Заказчиком нарушения указанных мероприятий (подтвержденного подписанного Сторонами соответствующего акта, или одностороннего акта Заказчика, утвержденного представителем эксплуатирующей организации Заказчика), Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления, удержать из любых платежей, причитающихся Подрядчику (уменьшить общую стоимость Работ, предусмотренную п.2.1. Договора), штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - Сдать в срок законченный объем выполненных Работ Заказчику.

  - Осуществлять систематическую, а по завершению Работ окончательную уборку мест проведения Работ. Складирование мусора производить в специальных контейнерах, устанавливаемых за счет Подрядчика (в счет стоимости Работ по Договору) в местах, отведенных Заказчиком. За каждый случай выявленного Заказчиком нарушения указанных мероприятий (подтвержденного подписанным Сторонами соответствующим актом), или односторонним актом Заказчика, утвержденным представителем эксплуатирующей организации Заказчика), Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления, удержать из любых платежей, причитающихся Подрядчику (уменьшить общую стоимость Работ, предусмотренную п.2.1. Договора), штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - Принимать меры по предотвращению гибели, повреждения или загрязнения имущества Заказчика и третьих лиц. За каждый случай выявленного Заказчиком нарушения указанных мероприятий (подтвержденного подписанного Сторонами соответствующего акта, или одностороннего акта Заказчика, утвержденного представителем эксплуатирующей организации Заказчика), Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления, удержать из любых платежей, причитающихся Подрядчику (уменьшить общую стоимость Работ, предусмотренную п.2.1. Договора), штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также размер понесенных вследствие такого нарушения убытков.

  - Взаимодействовать от своего имени с контролирующими и проверяющими организациями, в отношении выполняемых Работ, самостоятельно нести ответственность за нарушения, выявленные в ходе выполнения Подрядчиком Работ. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик на основании письменной претензии Заказчика обязан выплатить последнему трехкратную сумму штрафа, наложенного на Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления, удержать (уменьшить общую стоимость Работ, предусмотренную п.2.1. Договора) указанную трехкратную сумму штрафа из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

  - В течение 3 (трех) дней письменно уведомить Заказчика об изменении своих реквизитов, предусмотренных разделом 15 настоящего Договора, в т.ч. фактического, почтового адреса, номеров контактных телефонов, адресов электронной почты, по которым осуществляется оперативное взаимодействие по Договору.

  - При полном завершении Работ в двухдневный срок в письменном виде известить об этом Заказчика.

  - Уполномоченными представителями Подрядчика по вопросам хода и качества выполнения Работ являются:

- Руководитель проекта ___________________ (адрес электронной почты)

- Генеральный директор _____________________(адрес электронной почты)

7.15. Регулярно (не реже двух раз в неделю) письменно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ.

7.16. Подрядчик не вправе удерживать имущество Заказчика в соответствии со ст.712 ГК РФ. За нарушение настоящего пункта Договора Заказчик вправе предъявить к оплате Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору (п.2.1. Договора) за каждый день незаконного удержания, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.17. Подрядчик обязан заключить Договор страхования своей гражданской ответственности при производстве работ, который должен содержать в себе следующие условия (приложение к Договору №4):

- срок действия Договора страхования должен быть не меньше срока настоящего Договора;

- страховая сумма по Договору страхования должна быть не меньше общей стоимости всех работ по настоящему Договору;

- в приложении к Договору страхования (или самом договоре) должна быть отметка о группе (виде) застрахованных работ, которые подрядчик собирается осуществлять;

- набор рисков, поименованных в договоре страхования, полностью соответствует требованиям договора подряда.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

  - Для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по устранению Недостатков в выполненных Строительных работах и других обязательств по Договору Заказчик удерживает в качестве Гарантийного удержания 5 (пять) % от стоимости Строительных работ, принятых Заказчиком в Отчетном периоде. Удержание данных сумм отражается в Справке о стоимости выполненных работ.

  - Если иное не предусмотрено Договором, Заказчик перечисляет Подрядчику сумму Гарантийного удержания после истечения Гарантийного срока, указанного в п. 11.1, 11.2., на основании акта о выполненных работ.

  - Подрядчик не вправе требовать уплаты процентов на сумму Гарантийного удержания вследствие их правомерного удержания до моментов, предусмотренных п. 11.1, 11.2.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую возврату Подрядчику сумму Гарантийного удержания на суммы расходов, необходимых для устранения Недостатков.

Такое одностороннее удержание осуществляется путем зачета обязательств Заказчика по выплате Подрядчику суммы Гарантийного удержания и встречных обязательств Подрядчика по возмещению Заказчику суммы расходов, которые Заказчик понес и/или должен будет понести на устранение Недостатков, и является основанием для прекращения обязательств Заказчика по выплате Гарантийного удержания в сумме таких расходов в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - В случае расторжения Договора до даты подписания Комплексного акта приемки объекта в связи с нарушением Генподрядчиком обязательств по Договору либо при отказе Генподрядчика от исполнения Договора по не предусмотренным в Договоре основаниям сумма накопленного Гарантийного удержания Подрядчику не возвращается, а удерживается Заказчиком в порядке, указанном в п. 10.2. в качестве неустойки в связи с досрочным прекращением Договора.

  - При досрочном расторжении Договора в остальных случаях до даты подписания Комплексного акта приемки объекта Заказчик перечисляет Подрядчику сумму накопленного Гарантийного удержания после истечения Гарантийного срока, указанного в 11.1, 11.2.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору или прекращения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

9.2. По требованию Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке (право одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора) в случаях:

- неоднократного нарушения обязательств по Договору Подрядчиком, с письменным предупреждением виновной Стороны не менее чем за 5 (Пять) дней;

- задержки Подрядчиком любого из сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором (в т.ч. промежуточных сроков выполнения Работ), более чем на 10 (Десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку сроков выполнения Работ более чем на 5 (Пять) дней.

9.3. В случаях, указанных в настоящем пункте, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении Заказчика.

9.4. Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является основанием для изменения или расторжения Договора. В случае ликвидации (банкротства) одной из Сторон претензии другой Стороны удовлетворяются в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков при отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных ГК РФ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе требовать с него, начиная с десятого дня, следующего за днем задержки - неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) неоплаченной в срок суммы.

10.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе требовать с него, начиная с десятого дня, следующего за днем просрочки – неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости не выполненных в срок работ.

10.3. Кроме предусмотренных Договором санкций убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств Сторонами, возмещаются виновной Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

10.4. Уплата штрафов и пеней, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств.

10.5. Неустойка, предусмотренная настоящим разделом Договора, взыскиваются путем предъявления претензии, кроме случаев, предусмотренных Договором.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, действующим на основании соответствующей доверенности. Срок рассмотрения претензии – 7 (Семь) дней.

10.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ по настоящему Договору переходит к Заказчику после сдачи-приемки 100% фактически выполненных Работ по Договору.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ, НЕДОСТАТКИ РАБОТ

11.1. Гарантийный срок на Оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

11.2. Гарантийный срок на материалы и Строительные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

11.3. Гарантийные сроки начинают течь с момента подписания Сторонами Комплексного акта приемки объекта и продлеваются на время, в течение которого вследствие обнаруженных недостатков объект или отдельные его части не могут нормально эксплуатироваться. В случае замены Оборудования Гарантийный срок на него начинает течь заново.

11.4. При расторжении Договора до подписания Сторонами Комплексного акта приёмки объекта Гарантийный срок начинает течь с даты расторжения Договора. В таком случае, результатом Строительных работ по Договору считаются те Строительные работы, которые выполнены и приняты в соответствии с Договором к моменту его расторжения.

11.5. Подрядчик несет ответственность за разработанную им Рабочую документацию, включая Недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта.

11.6. Когда Рабочая документация выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора или с иными Недостатками, не позволяющими использовать её по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

11.6.1. потребовать от Подрядчика за его счёт устранения Недостатков. В этом случае Подрядчик обязан устранить Недостатки в десятидневный срок с момента получения требования Заказчика, если иной срок не установлен в требовании Заказчика;

11.6.2. соразмерного уменьшения цены Проектных работ;

11.6.3. устранить Недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков.

11.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения Недостатков в Рабочей документации безвозмездно выполнить Проектные работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Проектных работ.

11.8. При обнаружении Недостатков в Строительных работах, Оборудовании, Материалах в период выполнения Строительных работ либо в течение Гарантийного срока Заказчик в течение 60 (шестидесяти) дней с момента их обнаружения извещает об этом Генподрядчика, назначает дату совместного осмотра обнаруженных Недостатков (последствий Недостатков) и составления Акта о недостатках.

11.9. Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, направить своих представителей с доверенностью, предоставляющей право на участие в составлении и подписании Акта о недостатках.

11.10. В Акте о недостатках описываются обнаруженные Недостатки и дата их устранения, в случае, если Заказчик решил потребовать от Подрядчика устранения Недостатков.

11.11. При отказе Подрядчика от подписания Акта о недостатках, в нем делается отметка, и Акт о недостатках подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. При наличии у Подрядчика возражений, касающихся содержания Акта о недостатках, представитель Подрядчика обязан указать их в Акте о недостатках.

11.12. При неприбытии Подрядчика для составления Акта о недостатках Заказчик составляет его в отсутствие Подрядчика, направляет Акт о недостатках Подрядчику и выполняет действия, предусмотренные п. 12.14.

11.13. При неприбытии Подрядчика для составления Акта о недостатках Подрядчик обязуется направить письменные мотивированные возражения в течение 5 (Пяти) рабочих с даты получения Акта о недостатках от Заказчика, в противном случае Акт о недостатках считается принятым в полном объеме.

11.14. В случае, когда Строительные работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, Рабочей документации или с иными Недостатками Заказчик вправе по своему выбору:

11.14.1. потребовать от Подрядчика за его счёт устранения Недостатков. В этом случае Подрядчик обязан устранить Недостатки в двадцатидневный срок с момента получения требования Заказчика, если иной срок не установлен в Акте о недостатках.

Сдача-приемка работ по устранению Недостатков, производится по акту о приемке выполненных работ по устранению Недостатков в порядке, предусмотренном ст. 6.  В данном акте указываются наименование и объём работ, выполненных для устранения Недостатков, а также дата и номер Акта о недостатках, в котором отражены соответствующие Недостатки. При этом стоимость выполненных работ по устранению Недостатков не указывается. Недостатки считаются устраненными только после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению Недостатков.

В данном случае Гарантийные сроки продлеваются на период с даты обнаружения Недостатков до даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению Недостатков.

11.14.2. потребовать соразмерного уменьшения цены Строительных работ;

11.14.3. устранить Недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. В данном случае Гарантийные сроки продлеваются на период с даты обнаружения недостатков до даты устранения недостатков Заказчиком/Застройщиком либо до даты подписания акта о приемке работ по устранению Недостатков, выполненных третьими лицами.

11.15. Если Заказчик при обнаружении Недостатков потребовал от Подрядчика соразмерного уменьшения цены Проектных/ Строительных работ либо возмещения расходов на устранение Недостатков, сумма соразмерного уменьшения либо расходов возмещается Подрядчиком в следующем порядке:

- если на момент обнаружения Недостатков у Заказчика отсутствует перед Подрядчиком задолженность по оплате выполненных Работ – Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму соразмерного уменьшения либо расходов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

  - Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться решить по обоюдному согласию.

  - Если Стороны не достигнут согласия (компромисса), то для решения спора они вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга в установленном порядке.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить различными мерами, и которые признаются по действующему законодательству непреодолимой силой.

Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при условии урегулирования материальных и финансовых условий.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон, кроме случаев предусмотренных действующем законодательством РФ и запроса государственных органов.

  - Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде текста, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении получателю по его юридическому адресу. В случае возврата письма почтовым отделением с отметкой об отсутствии адресата по месту назначения или вследствие истечения срока хранения почтового отправления письмо считается врученным адресату в день поступления в почтовое отделение по адресу назначения.

  - Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - В случае признания Подрядчика банкротом, удовлетворение требований Заказчика производится в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

  - Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ.

  - Приложение № 1 – Техническое задание.

  - Приложение № 2 – Смета.

  - Приложение № 3 – График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «_____________» | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «АРТстрой» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________________ (__________) М.П. | Генеральный директор __________________________ (Шевцов В.В.) М.П. |

Приложение № 1

к Договору подряда № __________ от «___» __________ 201__ г.

# Техническое задание

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «______» | Генеральный директор ООО «АРТстрой» |
| ___________________ / / М.П. | ___________________ /Шевцов В.В./ М.П. |